Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2 квартал 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель  соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Манычского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Жилищно-коммунальное хозяйство». | 1781,5 | 1781,5 | 844,5 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2025 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения». | 1295,9 | 1295,9 | 699,5 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2025 года |
| 1 .1 | Основное мероприятие Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Манычского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 210,6 | 210,6 | 89,9 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Манычского сельского поселения | 1295,9 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 255,0 | 255,0 | 55,0 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2025 года |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами». | 1295,9 | 1295,9 | 699,5 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2025 года |
|  | Контрольноесобытиемуниципальнойпрограммы |  | Выполнениепоказателейпрограммы на100%,согласногодовомуотчету | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Всего по программе  | 1781,5 | 1781,5 | 844,5 |  |

Глава Администрации Манычского сельского поселения Г.П.Бавина

Глава